DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES

Proyecto Integrador · Maestría en Ingeniería de Software

Documento de traspaso

Sistema de Reserva de Canchas Deportivas

Estado del proyecto, decisiones tomadas, evidencias y trabajo pendiente

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Autor de este documento | David Aristega |
| Fecha | 25 de agosto de 2026 |
| Estado del código | 10 de 10 especificaciones completas y verificadas |
| Destinatarios | Integrantes del equipo que continúan el proyecto |
| Repositorio |  |
| Rama | master |

# Contenido

Clic derecho sobre la tabla → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

# 1. Qué es esto y en qué punto está

El sistema permite reservar canchas deportivas (pádel, tenis, básquet). Está construido con cuatro microservicios Spring Boot, cuatro microfrontends React integrados con Module Federation, PostgreSQL y un gateway Nginx. Todo corre en Docker: no hace falta instalar Java, Maven, Node ni PostgreSQL en la máquina.

El código está terminado y verificado. Lo que queda es documentación, pruebas formales y la preparación de la sustentación.

## 1.1 Lo que ya está hecho

| Spec | Contenido | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Modelo de datos y contratos congelados | E4 (DDL y seed) | Completa |
| 02 | ms-usuarios: registro, login, roles | E3 | Completa |
| 03 | ms-canchas: catálogo y bloqueos | E3 | Completa |
| 04 | ms-reservas: RN-01 a RN-08 | E3 | Completa |
| 05 | ms-reportes: ocupación y uso | E3 | Completa |
| 06 | shell: host de Module Federation | E2 | Completa |
| 07 | mf-reservas: disponibilidad y reservas | E2 | Completa |
| 08 | mf-administracion: canchas, reservas, usuarios | E2 | Completa |
| 09 | mf-reportes: tres reportes | E2 | Completa |
| 10 | Gateway Nginx: punto de entrada único | — | Completa |

## 1.2 Lo que falta

| Trabajo | Entregable | Estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar y documentar las 14 pruebas de extremo a extremo | Parte de E1 | 1,5 h |  |
| Redactar el documento de arquitectura | E1 | 3 a 4 h |  |
| Redactar el manual de despliegue | E5 | 30 min |  |
| Preparar la presentación | E6 | 1,5 h |  |
| Ensayar la demostración en vivo | E6 | 1 h |  |

Total aproximado: 8 horas de trabajo, repartibles entre varias personas.

# 2. Cómo levantar el proyecto

## 2.1 Requisitos

- Docker Desktop con Compose v2, y el motor arrancado (el ícono de la ballena fijo).

- Git.

- Nada más. No se instala Java, Maven, Node ni cliente de PostgreSQL.

## 2.2 Puertos que deben estar libres

| Puerto | Servicio | ¿Lo usa la aplicación? | Se puede liberar |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | shell (entrada al sistema) | Sí | No |
| 3001 | mf-reservas | Sí | No |
| 3002 | mf-administracion | Sí | No |
| 3003 | mf-reportes | Sí | No |
| 8090 | gateway Nginx | Solo verificación | Sí |
| 8082 a 8085 | Microservicios (Swagger UI) | No | No, se necesita para E3 |
| 8081 | Adminer | No | Sí |
| 5432 | PostgreSQL | No | Sí |

El puerto 8080 causó un problema real durante el desarrollo: lo tenía ocupado un contenedor de otro proyecto y las pruebas del gateway devolvían un 404 confuso. Por eso el gateway usa 8090. Antes de una demostración, ejecutar «docker ps -a» y detener cualquier contenedor ajeno al proyecto.

## 2.3 Comandos

git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>

cd proyecto-canchas

Copy-Item .env.example .env      # PowerShell

docker compose up -d --build

La primera construcción descarga imágenes y compila los cuatro microservicios: entre 10 y 20 minutos según la conexión. Los arranques siguientes tardan menos de un minuto.

## 2.4 Verificar que funciona

docker compose ps                    # once servicios en Up, postgres healthy

docker compose logs --tail=30 shell  # debe decir compiled successfully

docker compose logs gateway --tail=20

Luego abrir http://localhost:3000 e iniciar sesión.

## 2.5 Credenciales de prueba

| Correo | Contraseña | Rol | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| admin@canchas.ec | Admin123 | ADMIN | Datos semilla |
| usuario@canchas.ec | Usuario123 | USUARIO | Datos semilla |

Las contraseñas están documentadas en la cabecera de infra/postgres/05-seed.sql. En base se guardan con BCrypt, nunca en texto plano.

## 2.6 Detener y limpiar

docker compose down       # detiene y conserva los datos

docker compose down -v    # borra tambien la base de datos

Los scripts de infra/postgres solo se ejecutan cuando el volumen está vacío. Si se modifica un archivo SQL, hay que hacer «docker compose down -v» para que vuelva a aplicarse. Si no, el cambio no tiene ningún efecto y no aparece ningún error.

# 3. Cómo está compuesto el sistema

## 3.1 Microservicios

| Servicio | Responsabilidad | Base de datos | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| ms-usuarios | Registro, inicio de sesión, roles, activar e inactivar | usuarios_db | 8082 |
| ms-canchas | Catálogo de canchas, horarios y bloqueos de mantenimiento | canchas_db | 8083 |
| ms-reservas | Disponibilidad, reservas y las ocho reglas de negocio | reservas_db | 8084 |
| ms-reportes | Ocupación, reservas y cancelaciones por período | Sin base propia | 8085 |

Cada base tiene su propio usuario de PostgreSQL sin permisos sobre las demás. Ningún microservicio consulta tablas de otro: la integración es por HTTP. ms-reportes no tiene base y consulta a ms-canchas y ms-reservas.

## 3.2 Microfrontends

| Microfrontend | Contenido | Tipo | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| shell | Inicio de sesión, registro, menú y orquestación | Host | 3000 |
| mf-reservas | Disponibilidad, nueva reserva, mis reservas | Remote | 3001 |
| mf-administracion | Canchas, bloqueos, reservas globales, usuarios | Remote | 3002 |
| mf-reportes | Ocupación, reservas y cancelaciones | Remote | 3003 |

El shell descarga los remotes en tiempo de ejecución con Module Federation. Si un remote está caído, el shell muestra «Módulo no disponible» y el resto sigue funcionando.

### Contrato entre el shell y los remotes

<RemoteApp

usuario={{ usuarioId, nombre, rol }}

token="..."

apiBaseUrl="/api"

onLogout={fn}

/>

Ningún remote lee sessionStorage ni construye URLs absolutas: todo llega por estas cuatro propiedades.

## 3.3 Flujo de una petición

navegador → shell (3000) → devServer proxy → gateway (80 interno) → microservicio (8080 interno)

El navegador nunca ve el gateway: lo alcanza el servidor de desarrollo por la red interna de Docker. Por eso las llamadas de la aplicación salen hacia localhost:3000 y no hacia 8082 a 8085.

## 3.4 Seguridad

| Elemento | Cómo funciona |
| --- | --- |
| Token | JWT firmado con HS256 y la clave de la variable JWT_SECRET. Vigencia de 8 horas. |
| Emisión | Solo ms-usuarios emite tokens de persona, al iniciar sesión. |
| Validación | Cada microservicio valida el token localmente. No consulta a ms-usuarios. |
| Contraseñas | BCrypt. La columna guarda el hash y el campo password nunca aparece en una respuesta. |
| Rol SERVICIO | Token interno que emiten ms-reservas y ms-reportes para llamar a otros microservicios. Solo sirve para lectura: en escritura devuelve 403. |

El rol SERVICIO existe porque ms-reservas necesita ver canchas inactivas que un USUARIO no puede ver, y porque propagar el token de la persona acoplaría los servicios a la sesión de quien pregunta.

# 4. Reglas que no se pueden romper

Estas reglas sostienen el proyecto. Romper cualquiera obliga a rehacer trabajo ya verificado.

## 4.1 El contrato está congelado

El archivo docs/contratos/README.md define los nombres de campo JSON, las rutas y los códigos de error. Es la única fuente de verdad y la consumen cuatro microservicios y cuatro microfrontends.

- No renombrar, abreviar ni traducir ningún campo.

- Si hace falta un campo nuevo, se agrega primero AHÍ y se avisa al equipo.

- Ninguna especificación copia el contrato: todas lo referencian. Dos copias se desincronizan.

- El registro de cambios al final del archivo se llena en cada modificación.

## 4.2 El esquema de base de datos manda

Los microservicios arrancan con validación de esquema, no con generación automática. Si una entidad no coincide con la tabla, el servicio no arranca.

Si una entidad no calza con el DDL, se corrige la entidad, nunca el SQL. El DDL quedó congelado en la especificación 01 y es el entregable E4.

## 4.3 Independencia de datos

- Ningún microservicio consulta tablas de otro.

- Las columnas usuario_id y cancha_id de la tabla reserva no tienen clave foránea: apuntan a otras bases.

- La integración entre dominios es siempre por HTTP.

## 4.4 Restricciones del entorno

En la máquina de desarrollo no hay Java, Maven, Node ni psql. Todo comando pasa por Docker:

docker compose up -d --build <servicio>

docker compose logs --timestamps --tail=30 <servicio>

docker compose exec postgres psql -U <usuario> -d <base> -c "<sql>"

docker run --rm -v "${PWD}:/app" -w /app -v m2repo:/root/.m2 \

maven:3.9-eclipse-temurin-21 mvn -q clean package -DskipTests

## 4.5 Prohibiciones técnicas

| Prohibido | Motivo |
| --- | --- |
| Lombok, MapStruct | El código debe ser legible sin generación oculta |
| @Autowired en campos | Inyección por constructor |
| TypeScript, librerías de UI | El alcance fija React con CSS plano |
| localStorage | La sesión vive en sessionStorage y debe expirar al cerrar el navegador |
| Versión distinta de React | El singleton de Module Federation exige 18.3.1 en los cuatro frontends |
| Spring Boot distinto de 3.5.3 | Es la combinación probada con springdoc 2.8.6 y jjwt 0.12.6 |

# 5. Cómo se trabajó: spec-driven con tres compuertas

El proyecto combinó dos enfoques de forma deliberada. La frontera se definió por radio de impacto, no por dificultad.

| Enfoque | Se usó en | Peso en la evaluación |
| --- | --- | --- |
| Vibe coding | Docker Compose, scripts SQL de arranque, Nginx, estilos | Bajo |
| Spec-driven | Modelo de datos, contratos, los cuatro microservicios, Module Federation | Alto |

Regla práctica: si el artefacto lo consume otra persona del equipo, se especifica. Si solo lo consume la máquina propia, se puede improvisar.

## 5.1 Las tres compuertas

| Compuerta | Documento | Qué se revisa antes de aprobar |
| --- | --- | --- |
| C1 | requirements.md | Que no invente funcionalidad fuera del alcance y que los campos coincidan con el contrato |
| C2 | design.md | Que el modelo, los DTO y los endpoints respeten el contrato y la independencia de datos |
| C3 | tasks.md | Que cada tarea cierre con su comando de verificación y salida real |

Una compuerta solo vale si alguna vez se rechaza algo. La tabla de desviaciones de la bitácora es la evidencia de que el método se aplicó.

## 5.2 Comandos disponibles en Claude Code

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| /requisitos <spec> | Genera requirements.md y se detiene a esperar aprobación |
| /diseno <spec> | Genera design.md y se detiene |
| /tareas <spec> | Genera tasks.md con tareas verificables |
| /siguiente <Tn> | Implementa una sola tarea y se detiene |
| /verificar <ruta> | Audita código contra el contrato sin modificar nada |

Claude Code debe ejecutarse SIEMPRE desde la carpeta raíz del proyecto. Si se abre desde una carpeta superior, no encuentra los comandos ni carga el archivo de contexto, y empieza a inventar. Verificarlo con /context: debe aparecer CLAUDE.md.

## 5.3 Qué revisar en cada aprobación

- Ningún campo fuera de docs/contratos/README.md.

- Ninguna funcionalidad del apartado de exclusiones: pagos, notificaciones, reservas recurrentes, torneos.

- El bloque final de supuestos: si lista alguno, darle el dato real en lugar de dejar que asuma.

- En las tareas, que cada verificación muestre salida real y no una afirmación de que funcionó.

# 6. Decisiones que hay que saber defender

El evaluador puede preguntar por cualquiera de estas. Están documentadas en los archivos design.md de cada especificación.

### 1. Una instancia de PostgreSQL con tres bases y tres usuarios

Da independencia de datos verificable sin multiplicar contenedores. Cada microservicio solo alcanza su propia base.

### 2. Índice único parcial sobre las reservas confirmadas

Impide dos reservas en el mismo bloque incluso con peticiones simultáneas. Al filtrar por estado confirmado, cancelar libera el bloque sin borrar el histórico. Cubre dos reglas de negocio a la vez.

### 3. El estado finalizado se calcula al leer, no se guarda

Evita una tarea programada. En base solo existen los estados confirmada y cancelada.

### 4. ms-reportes sin base de datos propia

Conserva la independencia de datos. El costo es la latencia y la dependencia de disponibilidad.

### 5. Rol de servicio para llamadas internas

Reutiliza el mecanismo del token ya probado, sin infraestructura nueva, y solo permite lectura.

### 6. El gateway devuelve el error de Nginx, no el del contrato

Un microservicio caído es un fallo de infraestructura. Traducirlo lo disfrazaría de error de negocio.

### 7. El gateway es un salto interno, no la puerta del navegador

Poner Nginx delante del servidor de desarrollo rompería la recarga en caliente. El alcance pide un gateway simple para la API, y eso es lo que cumple.

### 8. El administrador también puede reservar

El documento de alcance describe el reparto habitual, no una prohibición. Ninguna regla de negocio lo impide.

# 7. Evidencias: lo que ya se capturó

Estas capturas se tomaron durante el desarrollo. Conviene reunirlas en una carpeta docs/evidencias con nombres claros antes de armar el informe.

| Código | Qué muestra | De dónde salió |
| --- | --- | --- |
| EV-01 | Las tres bases con su usuario propietario | Spec 01, listado de bases |
| EV-02 | Adminer con las bases creadas | Spec 01 |
| EV-03 | Reserva duplicada rechazada, cancelación y nueva reserva aceptada | Spec 01, prueba en SQL |
| EV-04 | Documentación Swagger de ms-usuarios | Spec 02 |
| EV-05 | Token con vigencia de ocho horas | Spec 02, inicio de sesión |
| EV-06 | Bloqueo solapado rechazado y bloqueo contiguo aceptado | Spec 03 |
| EV-07 | Disponibilidad con distinto número de bloques según el horario de cada cancha | Spec 04 y spec 07 |
| EV-08 | Sistema operando con un microservicio detenido | Spec 04 |
| EV-09 | Módulo no disponible con la sesión intacta | Spec 06 |
| EV-10 | Remote cargado dentro del shell | Spec 07 |
| EV-11 | Bloque ocupado tras reservar desde la interfaz | Spec 07 |
| EV-12 | Reserva creada por el administrador sin error de permisos | Spec 07 |
| EV-13 | Reservas globales con nombres resueltos | Spec 08 |
| EV-14 | Los tres reportes con datos reales | Spec 09 |
| EV-15 | Registro del gateway con las peticiones de los frontends | Spec 10 |
| EV-16 | Error de gateway con un microservicio detenido | Spec 10 |

## 7.1 Capturas que faltan

Estas hay que tomarlas con el sistema levantado. Son las que el informe exige y todavía no existen o hay que rehacer:

| Código | Qué debe mostrar | Cómo obtenerla |
| --- | --- | --- |
| EV-17 | Los once contenedores arriba tras un arranque desde cero | docker compose down y luego up, y listar servicios |
| EV-18 | Documentación Swagger de ms-canchas, ms-reservas y ms-reportes | Abrir cada puerto entre 8083 y 8085 |
| EV-19 | Los tres remotes cargados en la pestaña de red del navegador | Herramientas de desarrollo, filtrar por remoteEntry |
| EV-20 | Menú del administrador con tres módulos y del usuario con uno | Dos capturas, una por rol |
| EV-21 | Límite de reservas activas alcanzado | Crear cuatro reservas con el mismo usuario |
| EV-22 | Cancelación de reserva ajena por el administrador | Módulo de administración |
| EV-23 | Advertencia al inactivar la propia cuenta de administrador | Pantalla de usuarios, sin confirmar |
| EV-24 | Bloqueo creado en administración visible como ocupado en reservas | Dos capturas, una por módulo |

Regla práctica para las capturas: priorizar los casos que FALLAN como se espera. Los éxitos son fáciles de reproducir; recrear el escenario de un error cuesta mucho más tiempo.

# 8. Trabajo pendiente, paso a paso

## 8.1 Las catorce pruebas de extremo a extremo

Ejecutarlas seguidas sobre el sistema completo, anotar el resultado y capturar la evidencia. Este recorrido es además el guion de la demostración.

| N.º | Escenario | Resultado esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Registro e inicio de sesión | Entra y muestra el nombre | EV-__ |
| 02 | Consultar disponibilidad de una cancha | Bloques según su horario | EV-__ |
| 03 | Crear una reserva | Queda confirmada | EV-__ |
| 04 | Reservar un bloque ya ocupado | Rechazo con mensaje claro | EV-__ |
| 05 | Cancelar una reserva propia | Queda cancelada | EV-__ |
| 06 | Reservar el bloque recién liberado | Se acepta | EV-__ |
| 07 | Cancelar una reserva ajena como usuario | Sin permiso | EV-__ |
| 08 | Superar el límite de reservas activas | Rechazo por límite | EV-__ |
| 09 | Crear una cancha como administrador | Aparece en disponibilidad | EV-__ |
| 10 | Crear una cancha como usuario final | Sin permiso | EV-__ |
| 11 | Cancelar cualquier reserva como administrador | Se cancela | EV-__ |
| 12 | Consultar los tres reportes | Datos coherentes con las reservas | EV-__ |
| 13 | Verificar la carga de los remotes | Tres entradas remotas descargadas | EV-__ |
| 14 | Detener un microservicio y seguir operando | El resto del sistema responde | EV-__ |

Los escenarios 4, 13 y 14 son los que el evaluador va a pedir con más probabilidad: la regla crítica, la arquitectura de microfrontends y la independencia de microservicios.

## 8.2 El documento de arquitectura

Existe una plantilla de 19 páginas con las tablas ya armadas. Lo que falta:

- Cuatro diagramas: microfrontends, microservicios, modelo de datos y despliegue. Se pueden generar desde los archivos design.md, que ya contienen toda la información.

- Insertar las capturas en los recuadros de figuras.

- Completar la tabla de trazabilidad: cada regla de negocio con su clase, su prueba y su resultado.

- Revisar los cinco registros de decisión, que ya están redactados.

- Redactar la sección de metodología con la tabla de desviaciones detectadas en las compuertas.

La bitácora ya está completa y es la parte más difícil de reconstruir. Ese trabajo está hecho.

## 8.3 El manual de despliegue

Debe caber en tres comandos. La sección 2 de este documento contiene todo lo necesario: requisitos, puertos, comandos, verificación, credenciales y solución de problemas.

## 8.4 La demostración

Ensayarla cronometrada dos o tres veces. Guion sugerido:

- Mostrar los contenedores arriba y la aplicación funcionando.

- Iniciar sesión como usuario, reservar, ver el bloque ocupado, cancelar, ver el bloque libre.

- Abrir las herramientas de desarrollo y mostrar los tres remotes descargándose de puertos distintos.

- Entrar como administrador, crear un bloqueo y mostrarlo reflejado en el módulo de reservas.

- Mostrar los reportes.

- Detener un microservicio y demostrar que el resto sigue operando.

Antes de la demostración, tener el sistema ya levantado y con datos. Levantarlo en vivo tarda minutos y es tiempo perdido delante del evaluador. Y verificar que no haya contenedores de otros proyectos ocupando puertos.

# 9. Problemas de entorno ya conocidos

Todos aparecieron durante el desarrollo y están registrados en la bitácora. Conocerlos ahorra horas de diagnóstico.

| Síntoma | Causa y solución |
| --- | --- |
| La compilación falla al descargar dependencias | Cortes de red hacia el repositorio de Maven. Reintentar; el volumen de caché conserva lo ya descargado. |
| No resuelve nombres al construir la imagen | Problema de DNS del motor de Docker en Windows. Se configura un DNS público en los ajustes del motor. |
| Una petición con datos JSON devuelve error de formato | El escapado de comillas de PowerShell. Pasar el cuerpo desde un archivo con arroba. |
| El navegador muestra una versión vieja del código | En Windows el vigilante de archivos no recibe eventos con carpetas montadas. Está resuelto con sondeo periódico en la configuración. |
| El registro dice que compiló pero el cambio no aparece | Es la compilación anterior. Usar siempre la marca de tiempo en los registros. |
| Un archivo nuevo no se verifica al compilar | Si nadie lo importa, no entra al grafo de módulos. Compilarlo explícitamente. |
| Una regla de estilo del shell afecta a un remote | Las hojas de estilo son globales aunque el código esté federado. El prefijo de clases no protege contra selectores de etiqueta. |
| Un puerto ocupado devuelve respuestas confusas | Un contenedor de otro proyecto. Revisar todos los contenedores, no solo los del proyecto. |
| Aviso al arrancar el gateway sobre un archivo de solo lectura | Es el punto de entrada de la imagen intentando escribir en un archivo montado. Inofensivo. |
| Rutas traducidas al ejecutar comandos en Git Bash | Prefijar el comando con la variable que desactiva la conversión de rutas. |

Lección general del proyecto: en el backend la salida de un comando prueba comportamiento; en el frontend no. Tres de los hallazgos más costosos solo aparecieron al abrir el navegador.

# 10. Reparto sugerido del trabajo restante

| Persona | Tarea | Entregable | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar las catorce pruebas y capturar la evidencia | Sección de pruebas de E1 | 1,5 h |
| 2 | Generar los cuatro diagramas y armar la arquitectura | E1, secciones 3 y 4 | 2 h |
| 3 | Completar trazabilidad, metodología y anexos | E1, secciones 5 a 9 | 2 h |
| 4 | Manual de despliegue y presentación | E5 y E6 | 2 h |
| Todos | Ensayo de la demostración | E6 | 1 h |

## 10.1 Antes de repartir

- Que todos clonen el repositorio y levanten el sistema en su máquina. Si no levanta para alguien, es un problema que hay que resolver antes de la entrega.

- Que todos lean docs/contratos/README.md. Es el archivo que sostiene la coherencia del sistema.

- Que quien vaya a hablar en la sustentación revise la sección 6 de este documento.

## 10.2 Si hay que seguir programando

El proyecto está funcionalmente completo respecto al alcance. Si aun así hay que agregar algo:

- Crear una especificación nueva con sus tres compuertas. No improvisar sobre código cerrado.

- Si toca el contrato, modificarlo primero y avisar al equipo.

- Si toca un microservicio ya terminado, incluir una tarea de regresión que verifique que lo anterior sigue igual.

- Registrar las iteraciones en la bitácora el mismo día.

# 11. Mapa de archivos importantes

| Ruta | Qué contiene |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | Reglas del proyecto, restricciones de entorno y flujo de trabajo. Se carga solo en cada sesión. |
| .claude/settings.json | Permisos que impiden ejecutar herramientas fuera de Docker. |
| .claude/commands/ | Los cinco comandos de las compuertas. |
| .claude/specs/ | Las diez especificaciones con sus tres documentos cada una. |
| docs/contratos/README.md | El contrato congelado. Fuente única de verdad. |
| docs/bitacora.md | Registro de todas las iteraciones y hallazgos. Es un anexo del informe. |
| infra/postgres/ | Scripts de creación de bases, tablas y datos semilla. Entregable E4. |
| infra/nginx/gateway.conf | Configuración del punto de entrada único a la API. |
| docker-compose.yml | Los once servicios con sus dependencias y puertos. |
| .env.example | Plantilla de variables. Se copia a .env, que no se versiona. |
| backend/ | Los cuatro microservicios. |
| frontend/ | El host y los tres remotes. |

## 11.1 Lista de verificación antes de entregar

| Punto de control | Verificado |
| --- | --- |
| El repositorio clonado en una máquina limpia levanta con tres comandos |  |
| El archivo de variables reales no está versionado |  |
| Los microservicios validan el esquema en lugar de generarlo |  |
| Ningún microservicio consulta tablas de otro |  |
| Los tres remotes se integran en tiempo de ejecución |  |
| La documentación de la API declara los códigos de error de cada regla |  |
| Las catorce pruebas están ejecutadas y documentadas |  |
| Todas las figuras del informe tienen capturas propias |  |
| La bitácora está completa y con fechas reales |  |
| La demostración está ensayada y cronometrada |  |